[bookmark: _GoBack]附件五：
工期承诺函
致：安徽寿县联合村镇银行股份有限公司
我方如为本项目成交供应商，现就厨房设备采购安装项目工期作出如下承诺：
一、合同签订生效之日起，总工期  20  日历天，完成现场复核、设备供货、运输、安装、调试，达到竣工验收交付使用条件。
二、因我方原因造成工期延误，每逾期1日，按合同总金额1‰支付违约金，违约金累计不超过合同总额10%。
三、如因贵方现场土建、水电燃气未到位等甲方因素导致工期延误，工期相应顺延。
四、施工期间服从贵方现场管理，施工垃圾由我方负责清理，做到工完场清。
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